УДК 332.145: 711.73

Мельниченко О.А., д.держ.упр., проф.,

професор кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я,

Харківський національний медичний університет України, м. Харків

Золотаревська Л.В.,

слухач магістратури публічного управління та адміністрування,

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2016–2019 РОКИ

Розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації (від 06 квітня 2016 р. № 189) було затверджено Регіональну цільову програму дорожнього будівництва в Луганській області на 2016–2019 роки (далі – Програма). Для виконання заходів цієї програми передбачені відповідні обсяги фінансування:

– державний бюджет – ₴ 63,2 млн;

– обласний бюджет – ₴ 265,1 млн;

– бюджети міст і районів – ₴ 4,3 млн.

Результативність виконання Програми істотною мірою залежить не лише від запланованих заходів та обсягів її фінансування, а і від стану дорожнього господарства регіону. Означене, зрештою, й обумовлює актуальність даного дослідження.

Передусім слід відзначити, що протяжність мережі автомобільних доріг загального користування Луганської області на підконтрольній українській владі території становить 3614,1 км, з них: автодороги державного значення – 1177,1 км (з них національні – 72,1 км, регіональні – 412,7 км , територіальні – 692,3 км), автодороги місцевого значення – 2439,0 км (з них обласні – 1116,4 км, районні – 1322,6 км). В області налічується близько 3465,8 км доріг комунальної власності, з них: у містах обласного значення – 511,8 км, дороги малих міст і сільські – 2954,0 км. У Луганській області в процесі експлуатації, та внаслідок проведення АТО значна частина автомобільних доріг зазнали нищівних руйнувань. Вибухи снарядів, рух гусеничної техніки і колон великовантажного військового транспорту призвели до знищення майже 80 % мережі автомобільних доріг області. У ході бойових дій незаконними збройними формуваннями також зруйновано 6 мостів. У центрі та на сході Луганської області поточний середній ремонт не виконувався майже 30 років. Відкладення вищевказаних ремонтів на невизначений строк призведе до повного руйнування мережі автомобільних доріг області. Автомобільні дороги області потребують негайного відновлення методом поточного середнього та капітального ремонтів.

Облдержадміністрацією спільно зі Службою автомобільних доріг у Луганській області розроблений перелік першочергових заходів з відновлення доріг і штучних споруд, що отримав назву "Кільце життя". До нього увійшли 6 мостів і 11 автомобільних доріг, що сполучають Луганську область з суміжними областями, а також адміністративні центри області між собою. Загальна вартість відновлювальних робіт перевищила ₴ 3 млрд. У 2017 р. за цим проектом було виділено ₴ 530 млн, на виконання заходів проекту з обласного бюджету передбачено виділення ₴ 265,1 млн. Виготовлено 18 проектів на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування та капітальний ремонт мостів, пошкоджених під час АТО. Проведено поточний середній ремонт ділянки регіональної автодороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове з суцільною заміною покриття проїзної частини загальною площею 104 тис.м2 на довжині 13 км. На обласній автодорозі місцевого значення О130501 Кремінна – Торське відновлено покриття проїзної частини загальною площею 15,6 тис. м2 на довжині 2,6 км. З настанням зимового періоду проведення дорожньо-будівельних робіт на автодорогах і штучних спорудах призупинено і буде продовжено у наступному році. На утримання автомобільних доріг загального користування на 2017 р. з державного бюджету було виділено ₴ 98 млн. Ліквідовано ямковість загальною площею 169,8 тис. м2 на 1045,5 км доріг державного значення, 38 тис. м2 на 310 км доріг місцевого значення. Виконано 98 % робіт від запланованих. З початку осінньо-зимового періоду очищено та оброблено протиожеледними матеріалами ділянок автомобільних доріг загального користування загальною довжиною 25972 км. Для оброблення доріг використано 792,3 т солі та 10541,2 т піщано-соляної суміші.

10 вересня 2016 р. завершено капітальний ремонт автомобільного моста в м. Кремінна, що істотною мірою не лише спростило транспортне сполучення між неподалік розташованими населеними пунктами, а і здешевило перевезення пасажирів за відповідними маршрутами. 06 грудня 2016 р. введено в експлуатацію міст через основне русло р. Сіверський Донець, пошкоджений в 2014 р. в ході бойових дій зі звільнення Донбасу від незаконних збройних формувань. Роботи проводилися на умовах співфінансування за рахунок Євросоюзу (€ 1430,038 тис.) і бюджету Сєверодонецької міської ради (€ 99,906 тис). Загальний кошторис робіт склав ₴ 40 млн.

Також пропозиції місцевих органів виконавчої влади стосувались ремонту автодоріг і вулиць комунальної власності. Їх фінансування передбачалось за кошти відповідних місцевих бюджетів. Загальна вартість проведених робіт у 2017 р. становила ₴ 4,2 млн, що становить лише біля 3 % від запланованої суми (₴ 140,3 млн). Порівняно кращою є ситуація у Попаснянському районі, де освоєно 34,8 % виділених коштів; натомість у Лисичанську та Рубіжному, а також у Троїцькому та Станочно-Луганському районах ці роботи так і не було розпочато.

Підбиваючи проміжний підсумок, слід виокремити такі пріоритетні напрями підвищення результативності виконання Програми: забезпечити належне (за обсягами й термінами) фінансування запланованих заходів; цільове та раціональне використання бюджетних і залучених ресурсів; передбачити в місцевих бюджетах усіх рівнів на 2018 рік видатки на реалізацію заходів програми на комунальних дорогах і вулицях населених пунктів; опрацювати питання збільшення субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій для фінансування ремонту вулиць і доріг комунальної власності; визначити в межах повноважень першочергові напрямки ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності; вжити заходів щодо розроблення проектно-кошторисної документації на ремонт найбільш проблемних ділянок автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності; щомісячно проводити моніторинг бюджетних і позабюджетних джерел фінансування (у т.ч. коштів міжнародних фінансових установ), кошти яких можливо залучити до фінансування робіт з ремонту автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності.

Крім того, слід зважати на необхідність такого: застосування сучасних технологій для ремонту та будівництва доріг та інженерних споруд дорожнього господарства (мостів, шляхопроводів, естакад…); залучення вітчизняних виробників матеріалів, що використовуються для здійснення будівельних і ремонтних робіт у цій сфері; удосконалення системи перевезення пасажирів і вантажів тощо.

З урахуванням вищевикладеного матеріалу можна зробити такі висновки. Стан дорожнього господарства істотною мірою впливає на економічну та соціальну ситуацію в регіоні. Подальші наукові розвідки мають бути присвячені розробці рекомендацій, спрямованих на покращання якості дорожнього покриття та відповідної інфраструктури як запоруки підвищення задоволення суб’єктів господарювання у перевезенні пасажирів і вантажів, а з тим – розбудови населених пунктів і розвитку національної економіки.